# Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì thời gian buổi họp ngắn và vấn đề của Sprint đã rõ ràng, giúp nhóm đi thẳng vào các hành động thực tế cần bắt đầu, dừng lại hoặc duy trì.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked): Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Start: Cần bắt đầu kiểm thử sớm từ các ngày đầu Sprint thay vì dồn về cuối. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Dừng việc để tồn đọng thông tin lỗi làm ảnh hưởng đến tiến độ toàn nhóm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner: Đây là vấn đề về phân tích/làm rõ yêu cầu sản phẩm, cần đưa vào Product Backlog để PO xem xét điều chỉnh. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung ngay tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào Definition of Done. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình & Công cụ | Thiếu quy định rõ ràng về thời điểm bắt đầu kiểm thử trong Sprint; Developers hoàn thành code quá sát mốc hạn chót khiến QA/Tester không đủ thời gian kiểm thử kỹ lưỡng. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đưa quy tắc "Kiểm thử song song/cuốn chiếu" vào quy trình: Kiểm thử từng phần tính năng ngay khi code xong thay vì đợi hoàn thành toàn bộ. | Scrum Master và Developers | Buổi Sprint Retrospective tiếp theo (Sprint 3) | Checklist kiểm thử cập nhật trên bảng quản lý công việc và không còn tình trạng dồn việc vào ngày 9. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì Scrum Master áp đặt giải pháp sẵn đi ngược lại với tinh thần tự quản và an toàn tâm lý của Scrum Team.

Lời mở đầu của Duy: "Chào mọi người, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi Sprint Retrospective hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những điểm làm tốt và chưa tốt trong Sprint vừa qua trong một không gian cởi mở, an toàn, không đổ lỗi cá nhân để cùng nhau tìm ra giải pháp cải thiện cho Sprint tới nhé."